
****

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

# **РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА**

# **АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### 

**02.03.2023 № 12**

**с.Подстепное**

**Об организации и проведении мероприятий по предупреждению**

**и ликвидации ЧС в период паводка 2023 года**

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов социальной сферы в период весенне – летнего половодья,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий, состав сил, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий по защите населения и территории Подстепновского сельсовета в период половодья 2023 года (приложение 1,2).

2. Администрации сельсовета и руководителям КФХ, организациям и учреждениям, не зависимо от форм собственности, откорректировать планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений).

3. В период прохождения высоких уровней воды информировать по телефону ЕДДС района 22-3-05 или 01.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета С.Е. Самусенко

Антикоррупционная экспертиза проекта муниципального правового акта проведена.

Коррупциогенных факторов не выявлено.

Главный специалист Администрации сельсовета Н.А. Новохацких

Приложение 1

к постановлению Администрации Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от 02.03.2023 № 12

План организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Подстепновского сельсовета в период половодья 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные |
| 1 | Откорректировать планы действий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций (паводковых явлений) | Администрация сельсовета, руководители организаций  до 20.03.2023 |
| 2 | Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения, установить контроль за их состоянием | Администрация сельсовета до 20.03.2023 |
| 3 | Организовать очистку снега у плотин, откосов дорог, водопропускных труб | Администрация сельсовета,  МУП «Ребрихинский родник»  до 20.03.2023 |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | Администрация сельсовета до 20.03.2023 |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них талых вод, создать необходимый запас химреактивов для хлорирования водопровода | МУП  «Ребрихинский родник»  до 20.03.2023 |
| 6 | Организовать работу по привлечению населения по пропуску паводковых вод от жилых строений | Администрация сельсовета  март -апрель2023 |
| 7 | Вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения и соблюдения мер безопасности в период половодья | Администрация сельсовета  Март-апрель2023 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от 02.03.2023 № 12

СОСТАВ

сил, привлекаемых на проведение

противопаводковых мероприятий

весной 2023 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование объекта | Технические  средства |
| 1 | КФК Долгов Е.А. | Т-150  К-700 |
| 2 | ИП Чеснокова Н.А. | ДТ-75 |
| 3 | КФХ Пальчиков Е.А. | МТЗ 82-2 |
|  | ИТОГО: | 4 |