АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННО-РЕБРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018   №   85                                                                                                    ст. Ребриха

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, в связи с планируемым заключением концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета  на 2018-2032 гг., утвержденную постановлением Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 05.12.2017 г. № 38:

1.1. В пункте 1 слова «Необходимый объем финансирования Программы: 379500 тыс. рублей» заменить словами «Необходимый объем финансирования Программы: 382144,8 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 3.6. слова «из них 2,4 км находятся в аренде ООО «Наш дом» заменить словами «из них 2,998 км находятся в пользовании ООО «Наш дом»».

1.3. В табл. 9: строку 1 в графе 7 дополнить словом «вокзал»;  строку 2 исключить.

1.4. Подпункт 3.6.1. после слов «Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (табл. 10)» дополнить словами «Расход тепла предусматривает увеличение тепловой нагрузки в случае ввода дополнительных отапливаемых объектов в планируемом периоде в рамках развития социальной инфраструктуры сельсовета».

1.5. Дополнить Программу новым подпунктом 3.6.2. «Мероприятия в рамках концессионного соглашения в сфере теплоснабжения» (согласно приложению).

1.6. В пункте 5, таблица «Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг»: в графе «Всего финансовые потребности, тыс.руб» по строке «теплоснабжение» указать значение «2644,8», по строке «Всего по МО – Станционно-Ребрихинский сельсовет» указать значение «382144,8».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета и на официальном сайте Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Глава Администрации сельсовета | В.В.Странцов |
| --- | --- |

Антикоррупционная   экспертиза      муниципального  правового  акта   проведена.

Коррупциогенных  факторов  не  выявлено.

Заместитель главы Администрации сельсовета                                                                                              Т.Л.Лавроненко

Подпункт 3.6.2 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета  на 2018-2032 гг.

3.6.2. Мероприятия в рамках концессионного соглашения                                   в сфере теплоснабжения

С целью реконструкции и модернизации имущества теплоснабжения планируется заключение концессионного соглашения в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, на период  2019-2028 гг.

Задание и основные мероприятия в рамках концессионного соглашения сформированы на основании утвержденной схемы теплоснабжения ст. Ребрихи Ребрихинского района Алтайского края и данных прогноза потребления тепловой энергии, исходя из существующей тепловой нагрузки потребителей, и направлены на выполнение задач и достижение целевых показателей развития систем теплоснабжения.

| Показатель | Задача | Минимально допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| Необходимая тепловая мощность Гкал/час | 2,14 | 2,1 |

Концессионеру необходимо обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение объектов на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края в отопительные периоды согласно нижеперечисленных максимальных тепловых нагрузок, с соблюдением температурного графика 70/55 оС:

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температур-ный график, ºС | Длина тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (ст. Ребриха, ул. Строительная, д. 26) | 3,9 | 2,14 | 70/55 | 2,998 |

Состав и описание подлежащего реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения:

| Наименование имущества | Адрес местонахождения | Характеристика. Документы, подтверждающие право собственности |
| --- | --- | --- |
| Теплотрасса | Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, от котельной №1 по ул. Строительная, д.26 до дома №2Б по ул. Гагарина, дома №2 по ул. Строительная, дома №25 по ул. Касмалинская | Год ввода 1995 Протяженность 2330 м. Кадастровый номер 22:36:340005:974 Номер и дата государственной регистрации права – 22-22/021-22/999/ 001/2016-5074/1, 31.08.2016 |
| Тепловые сети №2 | Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, от котельной №2 по ул Касмалинская, д 1А до дома №2 по ул. Касмалинская, дома №15 по ул. Касмалинская | Год ввода 1997 Протяженность 668 м. Кадастровый номер 22:36:340005:975 Номер и дата государственной регистрации права – 22-22/021-22/999/ 001/2016-5075/1, 31.08.2016 |
| Котёл КВр-0,8 | Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. Строительная, 26 | Год ввода – 2010 |

Основные мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером для их реализации:

| 1 | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия) | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Сроки реализации мероприятия | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 130, первый участок от ТК № 1, 72 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 443,6 | 2019 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2019 год: | 443,6 |  |  |
| 2 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108,второй участок от ТК № 2, 40 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 176,9 | 2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2020 год: | 176,9 |  |  |
| 3 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108третий участок от ТК № 3, 40 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 176,9 | 2021 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2021 год: | 176,9 |  |  |
| 4 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108четвёртый участок от ТК № 5, 70 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 301,9 | 2022 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2022 год: | 301,9 |  |  |
| 5 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108,пятый участок от ТК № 7, 62 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 268,6 | 2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2023 год: | 268,6 |  |  |
| 6 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108шестой участок от ТК № 9, 40 м | Физический износ каналов трасс.Большие теплопотери | 176,9 | 2024 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2024 год: | 176,9 |  |  |
| 7 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108,седьмой участок от ТК № 10, 60 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 260,3 | 2025 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2025 год: | 260,3 |  |  |
| 8 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, восьмой участок от ТК №12 , 50 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 218,6 | 2026 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2026 год: | 218,6 |  |  |
| 9 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108,девятый участок от ТК № 37, 69 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 286,5 | 2027 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2027 год: | 286,5 |  |  |
| 10 | Ремонт теплотрассы: Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108 десятый участок от ТК № 30, 58 м | Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери. | 334,6 | 2028 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
|  | ИТОГО за 2028 год: | 334,6 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2644,8 |  |  |

# Text boxes

Приложение

к постановлению Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 05.12.2018   № 85

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета на период 2018-2032 годы, утвержденную постановлением Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 05.12.2017 г. № 38